ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 23 апреля 2024 г. № 228-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по организации озеленения территорий**

**в честь проведения международной**

**акции «Сад памяти» и 80-й годовщины**

**вхождения Тувинской Народной**

**Республики в состав СССР**

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1069 и в целях организованной подготовки к празднованию 80-й годовщины вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации озеленения территорий в честь проведения международной акции «Сад памяти» и 80-й годовщины вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР (далее – план мероприятий).
2. Ответственным исполнителям обеспечить представление в установленные сроки информации об исполнении плана мероприятий.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Монгуш

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 23 апреля 2024 г. № 228-р

**П Л А Н**

мероприятий по организации озеленения территорий в честь в честь

проведения международной акции «Сад памяти» и 80-й годовщины

вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный период | | |
| 1.1. Освещение в средствах массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении акции «Сад памяти» | май 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.2. Организация субботников, ремонт и реконструкция памятников и обелисков, военно-мемориальных объектов культурного наследия, прилегающих территорий организаций, ремонт улиц Победы в муниципальных образованиях | до конца мая 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.3. Организация участия медийных лиц (амбассадоров) в ключевых мероприятиях: высадке саженцев, брифингах, интервью, выступлениях и освещении акции «Сад памяти» | апрель-май 2024 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.4. Изготовление табличек «Сад памяти» в соответствии с брендбуком акции, для обозначения мест посадки | до 30 апреля 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. Этап реализации | | |
| 2.1. Определение лесных участков для выкопки саженцев определенных пород с учетом рекомендаций посадки (высота 0,5 до 1,5 м) | до 22 апреля 2024 г. | Министерство лесного хозяйства Республики Тыва |
| 2.2. Организация мероприятий на территориях муниципальных районов и городских округов:  - выкопка саженцев;  - доставка саженцев к месту высадки;  - обеспечение инвентарем участников | до 24 апреля 2024 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.3. Проведение посадки саженцев | с 24 апреля по 28 мая 2024 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, филиал ФГБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Тыва» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.4. Организация полива саженцев | со дня посадки по октябрь 2024 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию) |
| 3. Завершающий этап | | |
| 3.1. Формирование отчетной информации и представление в Федеральную дирекцию акции «Сад памяти» | ежемесячно  до 10 июня 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 3.2. Подведение итогов акции | до 10 июня 2024 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |